🎓

강남대학교 통합 앱

KNU Campus Life

졸업 작품 기획서  |  2026년

1. 프로젝트 개요

강남대학교 학생들이 캠퍼스 생활에 필요한 모든 정보를 하나의 앱에서 편리하게 이용할 수 있도록 설계된 통합 모바일 앱입니다. 공지사항, AI 챗봇, 시간표 관리, 캠퍼스 맵, 학식 메뉴 등 다양한 기능을 통해 학생 경험을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다.

1.1 주요 기능 요약

| 기능 모듈 | 설명 | 핵심 기술 |
| --- | --- | --- |
| 📢 공지사항 | 학교 공지 크롤링 + 검색 | 웹 크롤링, Elasticsearch |
| 🤖 AI 챗봇 | 학칙·공지·취업 정보 AI 답변 | RAG, OpenAI/Gemini API |
| 📅 시간표 | 시간표 관리 + 마법사 추천 | DB, 추천 알고리즘 |
| 🗺️ 캠퍼스 맵 | 강의실 찾기 + 길 안내 | Google Maps, 실내 맵 |
| 🍱 학식 메뉴 | 오늘의 식단 실시간 제공 | 크롤링, 알림 기능 |

2. 기술 스택

2.1 프론트엔드 (모바일 앱)

React Native (with Expo) 를 핵심 프레임워크로 사용합니다. iOS와 Android를 동시 지원하면서도 하나의 코드베이스를 유지할 수 있어 졸업작품에 적합합니다.

| 분류 | 기술/라이브러리 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 프레임워크 | React Native + Expo | 크로스플랫폼 앱 개발 |
| 상태 관리 | Zustand 또는 Redux Toolkit | 전역 상태 (로그인, 시간표 등) |
| 네비게이션 | React Navigation v6 | 화면 전환 및 탭 네비게이션 |
| UI 컴포넌트 | NativeBase 또는 Tamagui | 일관된 UI 디자인 시스템 |
| 지도 | React Native Maps + Google Maps SDK | 캠퍼스 맵, 길 찾기 |
| HTTP 통신 | Axios + React Query | API 호출 및 캐싱 |
| 날짜/시간 | Day.js | 시간표, 공지 날짜 처리 |
| 알림 | Expo Notifications | 푸시 알림 |
| 로컬 저장소 | Expo SecureStore + MMKV | 토큰, 캐시 데이터 저장 |

2.2 백엔드

Python FastAPI를 사용합니다. 비동기 처리 성능이 뛰어나고, AI/ML 라이브러리와의 통합이 매우 용이하며, 자동 API 문서화(Swagger)를 지원합니다.

| 분류 | 기술/라이브러리 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 웹 프레임워크 | FastAPI (Python) | REST API 서버 |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic | DB 모델링 및 마이그레이션 |
| 인증 | JWT (python-jose) + OAuth2 | 로그인, 토큰 기반 인증 |
| 크롤링 | BeautifulSoup4 + Playwright | 공지사항, 학식 크롤링 |
| 스케줄러 | APScheduler | 주기적 크롤링 자동화 |
| 캐싱 | Redis | 공지사항, AI 응답 캐싱 |
| 검색 엔진 | Elasticsearch | 공지사항 전문 검색 |
| 파일 처리 | PyMuPDF + python-docx | 학칙 PDF 파싱 |
| AI 연동 | OpenAI SDK / Google Generative AI | 챗봇 LLM 호출 |
| 벡터 DB | ChromaDB 또는 Pinecone | RAG용 임베딩 저장 |
| 임베딩 | text-embedding-3-small (OpenAI) | 문서 벡터화 |

2.3 데이터베이스

| DB | 용도 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 메인 관계형 DB (사용자, 시간표, 강좌 등) | 강력한 JSON 지원, 안정성 |
| Redis | 세션 캐시, API 응답 캐싱, 실시간 데이터 | 인메모리 고속 처리 |
| Elasticsearch | 공지사항 전문 검색, 형태소 분석 | 한국어 검색 최적화 |
| ChromaDB | AI 챗봇용 벡터 임베딩 저장 | 경량, 로컬 구축 가능 |

2.4 인프라 & DevOps

| 분류 | 기술 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 컨테이너화 | Docker + Docker Compose | 개발/배포 환경 통일 |
| 클라우드 | AWS (EC2, RDS, S3) 또는 GCP | 서버 배포 및 스토리지 |
| CI/CD | GitHub Actions | 자동 빌드 및 배포 |
| API 문서 | FastAPI 자동 Swagger UI | API 명세 자동화 |
| 모니터링 | Sentry | 에러 추적 |

3. 핵심 기능 구현 방법

3.1 공지사항 크롤링 & 검색

크롤링 아키텍처

- BeautifulSoup4로 강남대학교 홈페이지 공지사항 파싱 (정적 페이지)

- Playwright로 JavaScript 렌더링이 필요한 동적 페이지 크롤링

- APScheduler로 1시간마다 자동 크롤링 스케줄 실행

- 크롤링한 데이터를 PostgreSQL에 저장, Elasticsearch에 인덱싱

검색 기능

- Elasticsearch의 nori 형태소 분석기 적용 → 한국어 자연어 검색

- 제목, 본문, 날짜, 카테고리 필터링 지원

- 검색 결과 하이라이팅 (검색어 위치 표시)

3.2 AI 챗봇 (RAG 기반)

RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조

단순히 LLM API만 호출하는 것이 아니라, 학교 자체 데이터(학칙, 공지, 취업 정보)를 LLM에 주입하여 정확한 답변을 생성하는 방식입니다. 이것이 핵심 기술 차별점입니다.

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| 1. 문서 수집 | 학칙 PDF, 공지사항, 취업 공고, FAQ 등 수집 |
| 2. 청킹(Chunking) | 문서를 500~1000 토큰 단위로 분할 |
| 3. 임베딩 | OpenAI text-embedding-3-small 으로 각 청크 벡터화 |
| 4. 벡터 저장 | ChromaDB에 벡터 + 원문 메타데이터 저장 |
| 5. 검색(Retrieval) | 사용자 질문을 임베딩 → 코사인 유사도로 상위 k개 청크 검색 |
| 6. 생성(Generation) | 검색된 청크를 컨텍스트로 GPT-4o-mini 또는 Gemini 에 전달 |
| 7. 응답 | LLM이 컨텍스트 기반 정확한 답변 생성 |

예상 질의 카테고리

- 학칙 관련: "재수강 신청 기간이 언제야?", "F학점 기준이 뭐야?"

- 공지 관련: "최근 장학금 공지 있어?", "수강정정 기간 알려줘"

- 취업 관련: "이번 주 채용 설명회 일정?", "컴퓨터공학과 취업률은?"

- 캠퍼스 관련: "제2공학관 위치가 어디야?", "오늘 학식 메뉴는?"

3.3 시간표 시스템

시간표 마법사 (추천 알고리즘)

- 사용자 입력: 전공, 학년, 이수 학점, 선호 시간대 (아침형/오후형), 기피 교수

- 필수 과목 우선 배정 → 제약 조건 기반 시간표 생성 (Constraint Satisfaction)

- 충돌 없는 조합 탐색 후 최대 3가지 시간표 옵션 제시

- 학점 이수 현황 시각화 (졸업 요건 체크)

DB 스키마 (핵심 테이블)

| 테이블명 | 주요 컬럼 |
| --- | --- |
| courses | course_id, name, professor, credits, schedule_time, room, max_students |
| user_timetables | id, user_id, semester, courses (JSON 배열) |
| buildings | id, name, latitude, longitude, floors |
| rooms | id, building_id, floor, room_number, capacity |

3.4 캠퍼스 맵 & 길 찾기

- Google Maps SDK에 캠퍼스 건물 커스텀 마커 오버레이

- 건물 클릭 시 해당 건물 정보 (강의실 목록, 편의시설) 팝업

- 출발지 → 강의실까지 캠퍼스 내 도보 경로 안내

- 강의실 번호 검색 시 해당 위치 자동 포커스

- 실내 지도는 SVG 커스텀 오버레이로 층별 구현 (선택적 고급 기능)

4. 시스템 아키텍처

전체 시스템은 프론트엔드 모바일 앱 → API 게이트웨이(FastAPI) → 각 마이크로서비스 / DB 구조로 설계됩니다.

| 레이어 | 구성요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Client | React Native App | 사용자 인터페이스 |
| API Layer | FastAPI + JWT 인증 | REST API, 요청 라우팅 |
| Service Layer | 공지/챗봇/시간표/맵 서비스 | 비즈니스 로직 처리 |
| Cache Layer | Redis | API 응답 캐싱 (TTL 기반) |
| Data Layer | PostgreSQL + Elasticsearch + ChromaDB | 영구 데이터 저장 |
| External API | OpenAI/Gemini, Google Maps, FCM | AI, 지도, 푸시 알림 |
| Crawler | APScheduler + BS4 + Playwright | 주기적 데이터 수집 |

5. 개발 일정 (6개월 계획)

총 6개월을 기준으로, 각 Phase는 2주~4주 단위로 구성됩니다. 팀원 수에 따라 병렬 진행이 가능합니다.

Phase 1: 기획 & 환경 설정 (1~2주)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 요구사항 분석, UI/UX 와이어프레임 확정, 기술 스택 최종 결정 | 기획서, 와이어프레임 |
| 2주차 | 개발 환경 세팅 (Docker, DB, FastAPI 보일러플레이트, RN Expo 초기화) | 개발 환경 구축 완료 |

Phase 2: 백엔드 핵심 기능 (3~6주)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 3주차 | PostgreSQL 스키마 설계, 사용자 인증 (JWT 로그인/회원가입) 구현 | 인증 API |
| 4주차 | 공지사항 크롤러 개발 (BS4 + Playwright), Elasticsearch 인덱싱 | 공지 크롤링 완료 |
| 5주차 | RAG 파이프라인 구축 (문서 파싱, 임베딩, ChromaDB 저장) | AI 데이터 파이프라인 |
| 6주차 | AI 챗봇 API 구현 (OpenAI/Gemini 연동, 대화 기록 관리) | 챗봇 API 완성 |

Phase 3: 시간표 & 추가 기능 백엔드 (7~9주)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 7주차 | 시간표 CRUD API, 강좌 데이터 DB 구축 (학교 수강편람 파싱) | 시간표 API |
| 8주차 | 시간표 마법사 추천 알고리즘 구현 (제약 조건 기반) | 마법사 추천 API |
| 9주차 | 캠퍼스 맵 건물/강의실 DB, 학식 메뉴 크롤러 API | 기타 기능 API |

Phase 4: 프론트엔드 개발 (10~14주)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 10주차 | 앱 공통 컴포넌트, 탭 네비게이션, 로그인/회원가입 화면 | 앱 기본 골격 |
| 11주차 | 홈 화면, 공지사항 목록/검색/상세 화면 구현 | 공지사항 기능 |
| 12주차 | AI 챗봇 채팅 UI, 스트리밍 응답 처리, 대화 기록 | 챗봇 화면 |
| 13주차 | 시간표 화면 (드래그 그리드), 시간표 마법사 UI | 시간표 기능 |
| 14주차 | 캠퍼스 맵 (Google Maps), 학식 화면, 설정 화면 | 나머지 화면 |

Phase 5: 통합 테스트 & 완성도 향상 (15~22주)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 15~16주차 | 프론트-백엔드 통합 테스트, 버그 수정, 에러 처리 강화 | 통합 완료 |
| 17~18주차 | 성능 최적화 (API 캐싱, 이미지 최적화, 렌더링 성능) | 최적화된 앱 |
| 19~20주차 | Docker 배포 (AWS/GCP), HTTPS 설정, CI/CD 파이프라인 | 클라우드 배포 |
| 21~22주차 | 실사용자 테스트(학교 동기들), UX 개선, 최종 발표 준비 | 최종 완성본 |

6. 졸업작품 차별화 전략

6.1 기술적 완성도

- 단순 CRUD를 넘어서는 RAG 기반 AI 챗봇 — LLM의 Hallucination을 줄이는 실제 구현

- 실제 학교 데이터를 크롤링하여 실용적 앱으로 완성

- 시간표 마법사의 제약 조건 기반 추천은 알고리즘 구현 역량을 보여줌

- Docker 기반 배포로 실제 운영 가능한 수준의 인프라 구성

6.2 발표 포인트

- 문제 정의: 학교 앱이 없거나 불편한 현실을 데이터로 제시

- 기술 설명: RAG 아키텍처 다이어그램을 통해 AI 구현 방식 상세 설명

- 데모: 실제 앱 시연 — 챗봇에 학칙 질문, 시간표 마법사 추천, 캠퍼스 길 찾기

- 확장성: 졸업 후 실제 서비스로 발전 가능성 언급

6.3 선택적 고급 기능 (시간 여유 시)

- 실내 내비게이션: 층별 SVG 맵 + 경로 안내

- OCR 성적표 분석: 이수 현황 자동 파악

- 커뮤니티 기능: 강의 리뷰, 게시판

- Apple Watch / 위젯: 오늘의 시간표 위젯

7. 팀 구성 및 역할 분담 (추천)

| 역할 | 담당 영역 | 필요 기술 |
| --- | --- | --- |
| 팀장/풀스택 | 전체 아키텍처, 백엔드 API, 배포 | Python, FastAPI, Docker, AWS |
| AI/데이터 엔지니어 | RAG 파이프라인, 크롤러, Elasticsearch | Python, LangChain, NLP |
| 프론트엔드 개발자 | React Native 앱 전체 UI/UX 구현 | React Native, TypeScript |
| 풀스택/DB | 시간표 알고리즘, DB 설계, 캠퍼스 맵 | SQL, 알고리즘, Google Maps API |

※ 1인 개발의 경우, Phase별로 순차 진행하되 AI 챗봇과 공지사항을 MVP(핵심 기능)로 먼저 완성하고 나머지를 추가하는 방식을 권장합니다.

8. 참고 자료 & 학습 리소스

필수 학습

- FastAPI 공식 문서: https://fastapi.tiangolo.com

- LangChain RAG 튜토리얼: https://python.langchain.com/docs/use_cases/question_answering

- React Native 공식 문서: https://reactnative.dev

- Elasticsearch 한국어 가이드 (nori analyzer)

- OpenAI Embeddings API 문서

추천 오픈소스 레퍼런스

- LangChain: RAG 파이프라인 구축 프레임워크

- ChromaDB: 경량 벡터 DB, 로컬 환경 구축 용이

- React Native Paper: 완성도 높은 UI 컴포넌트

- React Native Maps: Google Maps 통합

강남대학교 KNU Campus Life 앱

졸업작품으로 충분히 훌륭한 프로젝트입니다. 화이팅! 🚀